Plan de Pruebas

FoodMatch

Fecha: 25/09/2026

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 25-09-2026 | Creación del documento | Carlos Muñoz |

Información del Proyecto

| Organización | Ingeniería en Informática |
| --- | --- |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) | FoodMatch |
| Fecha de Inicio | 01-08-2026 |
| Fecha de Término | 15-12-2026 |
| Patrocinador principal | Bonapetit (local colaborador) |
| Docente | Docente APT122 |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
|  | Leinad Muga |  |
|  | Carlos Muñoz |  |
|  | Sebastián Becerra |  |

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

Las pruebas cubren los módulos del PMV de FoodMatch: registro e inicio de sesión, definición de preferencias y presupuesto, búsqueda y recomendación de restaurantes, comparación de alternativas, evaluación de restaurantes visitados y administración básica de restaurantes verificados. Se excluyen de este plan las funcionalidades de evolución futura (sistema de puntos, niveles y visitas verificadas). El ambiente de pruebas corresponde a un entorno local de desarrollo (Laragon + Laravel) con base de datos de prueba. Documentación de referencia: Documento de Épicas e Historias de Usuario, Documento de Arquitectura del Sistema (DAS).

Descripción Descripción general del sistema y características clave

FoodMatch es una aplicación web que permite a los usuarios buscar y comparar restaurantes según su presupuesto, tipo de comida preferido y ubicación, y evaluar los restaurantes que visitan. Está desarrollada en PHP con el framework Laravel, con una base de datos relacional MySQL, e integra un servicio externo de geolocalización (OpenStreetMap/Nominatim).

| Resumen de las pruebas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulos del sistema a probar | Registro de usuario, inicio de sesión, preferencias y presupuesto, ubicación, búsqueda y recomendación, comparación de alternativas, evaluación de restaurantes, administración de restaurantes. |  |
| Objetivos de las pruebas | Verificar que cada módulo cumpla los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario, detectar defectos antes de la entrega del incremento, y validar que las recomendaciones respeten el presupuesto y la ubicación ingresados por el usuario. |  |
| Detalle del orden de ejecución de los módulos | 1) Registro e inicio de sesión, 2) Preferencias y presupuesto, 3) Ubicación, 4) Búsqueda y recomendación, 5) Comparación de alternativas, 6) Evaluación de restaurantes, 7) Administración de restaurantes. |  |
| Tipos de pruebas a realizar | Pruebas unitarias (PHPUnit), pruebas funcionales/de caja negra sobre cada historia de usuario, y pruebas de regresión tras cada corrección de defectos. |  |
| Técnicas de pruebas a utilizar | Caja negra, basada en los criterios de aceptación de cada historia de usuario (técnica de partición de equivalencia y valores límite, por ejemplo en el campo de presupuesto). |  |
| Roles y responsabilidades | Rol | Responsabilidades |
|  | Carlos Muñoz | Diseñar y ejecutar los casos de prueba, registrar los defectos encontrados. |
|  | Sebastián Becerra | Validar que las pruebas cubran los criterios de aceptación y aprobar el cierre de cada ciclo de pruebas. |
|  | Leinad Muga | Apoyar en la verificación de la interfaz y la experiencia de usuario. |

Entorno y configuración de las pruebas Definir los requisitos de software y hardware necesarios para ejecutar las pruebas.

Entorno local de desarrollo: Laragon (servidor web local), PHP 8.3, Laravel 13, base de datos MySQL con datos de prueba. Navegador: Google Chrome actualizado. No se requiere hardware especial, solo un computador con los requisitos mínimos de Laragon (1,23 GB de espacio libre).

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Las pruebas se ejecutan durante los últimos días de cada sprint, una vez completado el desarrollo de las tareas comprometidas. Para el Sprint 1: diseño de casos de prueba (día 4), ejecución y registro de defectos (día 5), responsable: Carlos Muñoz.

Adjuntar carta Gantt

Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso. Magnitud: Alto, Significativo , Moderado, Inferior y Baja. Probabilidad de ocurrencia. Plan de mitigación y plan de contingencia.

| Riesgo | Magnitud | Ocurrencia | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El servicio externo de geolocalización (Nominatim) no esté disponible durante las pruebas | Moderado | Media | Probar en horarios de bajo tráfico y con anticipación | Usar datos de ubicación simulados (mock) para continuar las pruebas |
| Falta de tiempo para probar todos los módulos antes de la entrega | Significativo | Media | Priorizar pruebas de los módulos críticos (búsqueda y recomendación) | Postergar pruebas de módulos de menor prioridad al siguiente sprint |
| Ambiente de pruebas desactualizado respecto al código en desarrollo | Moderado | Baja | Sincronizar el ambiente de pruebas antes de cada ciclo | Reconstruir el ambiente local con Laragon |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de Pruebas | Este documento. |
| Planilla de Casos de Prueba | Detalle de los casos de prueba diseñados para cada historia de usuario. |
| Registro de Defectos | Listado de los defectos encontrados durante la ejecución de las pruebas. |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

El proceso de pruebas se da por cerrado cuando el 100% de los casos de prueba diseñados han sido ejecutados y no existen defectos de severidad "Grave" sin corregir. Se tolera un máximo de defectos de severidad "Leve" sin corregir, siempre que no afecten el flujo principal del PMV.

Glosario

PMV: Producto Mínimo Viable. Caja negra: técnica de prueba que evalúa la funcionalidad sin conocer el código interno. Defecto: comportamiento del sistema que no cumple lo esperado. Caso de prueba: conjunto de condiciones para verificar el cumplimiento de un requisito.