# FoodMatch — Plantilla de Reunión de Equipo

## Sprint Review + Retrospectiva + Actualización de Backlog

Fecha de la reunión: Miércoles 9 de septiembre de 2026   Participantes: Leinad Muga, Carlos Muñoz, Sebastián Becerra

# 1. Daily Scrum (resumen del sprint)

Para cada integrante, completar brevemente qué hizo, qué hará y si tuvo bloqueos durante el Sprint 1.

| Integrante | ¿Qué hizo? / ¿Bloqueos? |
| --- | --- |
| Leinad Muga | Trabajó en el levantamiento de preguntas/requisitos y en el inicio del desarrollo de la página, apoyándose mutuamente como equipo. Bloqueo: problemas de comunicación/coordinación con el cliente. |
| Carlos Muñoz | Trabajó en el levantamiento de preguntas/requisitos y en el inicio del desarrollo de la página, apoyándose mutuamente como equipo. Bloqueo: problemas de comunicación/coordinación con el cliente. |
| Sebastián Becerra | Trabajó en el levantamiento de preguntas/requisitos y en el inicio del desarrollo de la página, apoyándose mutuamente como equipo. Bloqueo: problemas de comunicación/coordinación con el cliente. |

# 2. Sprint Review

¿Qué se planificó para el Sprint 1?

Terminar todos los documentos de análisis y la fase de diseño.

¿Qué se completó realmente?

Se avanzó bastante en lo planificado, aunque no se completó al 100%.

¿Qué quedó pendiente y por qué?

Quedó pendiente la propuesta ERS y algo de desarrollo, por falta de tiempo/alcance en el sprint.

# 3. Sprint Retrospective

¿Qué funcionó bien como equipo?

La comunicación dentro del equipo.

¿Qué no funcionó / dificultó el trabajo?

No contar con una herramienta que ayudara a organizar y visualizar el avance (qué está hecho y qué falta), como Trello.

¿Qué vamos a mejorar en el próximo sprint? (acuerdos concretos)

Mantener la buena comunicación del equipo y comenzar a usar Trello como herramienta de seguimiento.

# 4. Actualización del Product Backlog

¿Qué tareas nuevas surgieron de esta revisión?

________________________________________________________________

¿Qué prioridades cambiaron?

________________________________________________________________

¿Algo se eliminó o ya no aplica?

________________________________________________________________