Documento Product Backlog

y Sprint Backlog 1

"FoodMatch"

APT122

Fecha: 10/09/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Product Backlog del Proyecto “ nombre del proyecto”	4

Estimación de puntos de historia.	4

Patrón de comparación	4

Comprometer historias de Usuario	5

Definición y estimación de tareas	5

Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10-09-2026 | Creación del documento | Sebastián Becerra |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | Ingeniería en Informática |
| Proyecto (Nombre) | FoodMatch |
| Fecha de Inicio | 01-08-2026 |
| Fecha de Término | 15-12-2026 |
| Patrocinador principal | Bonapetit (local colaborador) |
| Docente | Docente APT122 |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
|  | Leinad Muga |  |
|  | Carlos Muñoz |  |
|  | Sebastián Becerra |  |

# Product Backlog del Proyecto "FoodMatch"

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación |
| --- | --- | --- |
| FM-HU-001 | Como un usuario nuevo, necesito registrarme con correo y contraseña, con la finalidad de acceder a la aplicación y guardar mis preferencias. | 3 |
| FM-HU-002 | Como un usuario registrado, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña, con la finalidad de acceder a mi cuenta y mis búsquedas guardadas. | 2 |
| FM-HU-003 | Como un usuario, necesito indicar mis preferencias de comida y mi presupuesto, con la finalidad de recibir recomendaciones ajustadas a mi situación. | 3 |
| FM-HU-004 | Como un usuario, necesito usar mi ubicación o ingresar una zona de búsqueda, con la finalidad de encontrar restaurantes cercanos a mí. | 5 |
| FM-HU-005 | Como un usuario, necesito ver una lista de restaurantes recomendados según mi búsqueda, con la finalidad de elegir dónde comer según lo que busco. | 8 |
| FM-HU-006 | Como un usuario, necesito comparar dos o más alternativas de restaurantes, con la finalidad de decidir cuál se ajusta mejor a lo que busco. | 5 |
| FM-HU-007 | Como un usuario, necesito evaluar un restaurante después de visitarlo, con la finalidad de dejar constancia de mi experiencia. | 3 |
| FM-HU-008 | Como un administrador de restaurante, necesito gestionar la información de mi local, con la finalidad de mantenerlo actualizado en la plataforma. | 5 |

## Patrón de comparación

Descripción del patrón de comparación utilizado para efectuar la estimación de puntos de historia. Se utilizó la técnica de Planning Poker con comparación relativa. La historia FM-HU-002 (inicio de sesión) se definió como historia base de referencia, por tratarse de una funcionalidad simple y conocida por el equipo, asignándosele 2 puntos. El resto de las historias se compararon contra esta base: si una historia se percibía el doble de compleja, se le asignó el doble de puntos, siguiendo la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13).

# Comprometer historias de Usuario

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las siguientes Historias de Usuario:

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| FM-HU-001 | Como un usuario nuevo, necesito registrarme con correo y contraseña, con la finalidad de acceder a la aplicación y guardar mis preferencias. | 1 |
| FM-HU-002 | Como un usuario registrado, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña, con la finalidad de acceder a mi cuenta y mis búsquedas guardadas. | 1 |
| FM-HU-003 | Como un usuario, necesito indicar mis preferencias de comida y mi presupuesto, con la finalidad de recibir recomendaciones ajustadas a mi situación. | 1 |
| FM-HU-004 | Como un usuario, necesito usar mi ubicación o ingresar una zona de búsqueda, con la finalidad de encontrar restaurantes cercanos a mí. | 1 |
| FM-HU-005 | Como un usuario, necesito ver una lista de restaurantes recomendados según mi búsqueda, con la finalidad de elegir dónde comer según lo que busco. | 1 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | T1 | Diseñar formulario de registro | 2 |
| H1 | T2 | Implementar validaciones y lógica de registro | 4 |
| H1 | T3 | Pruebas unitarias de registro | 2 |
| H2 | T1 | Diseñar pantalla de inicio de sesión | 1 |
| H2 | T2 | Implementar autenticación de usuario | 4 |
| H2 | T3 | Pruebas unitarias de inicio de sesión | 2 |
| H3 | T1 | Diseñar formulario de preferencias y presupuesto | 2 |
| H3 | T2 | Implementar guardado de preferencias y presupuesto | 4 |
| H3 | T3 | Pruebas unitarias de preferencias | 2 |
| H4 | T1 | Integrar servicio de geolocalización (OpenStreetMap/Nominatim) | 4 |
| H4 | T2 | Implementar captura de ubicación y zona manual | 4 |
| H4 | T3 | Pruebas unitarias de ubicación | 2 |
| H5 | T1 | Diseñar lógica de filtrado por presupuesto/ubicación/tipo de comida | 4 |
| H5 | T2 | Implementar listado de restaurantes recomendados | 6 |
| H5 | T3 | Pruebas unitarias de recomendaciones | 3 |

# Gráfico Burndown Chart inicial del Sprint 1

El Scrum Master define el siguiente gráfico inicial del primer Sprint, el gráfico sólo debe contener las tareas definidas para el primer Sprint mostrando el total de horas definidas, pero sin avance aún en las tareas.

Por ejemplo: